## Slide 1: Digitalisierung Austrittsprozess
Zwischenbericht
Kathrin Kühnle
Sarah Haefliger
Kapischan Sriganthan

## Slide 2: Teilnehmende
Raphaela Meier
Kathrin Kühnle
Sarah Haefliger
Kapischan Sriganthan

## Slide 3: Was wurde bisher gemacht und wo stehen wir jetzt?
Zielbild & Rahmen geklärt
Projektziele
Variantenvielfalt
HR-Einheiten
Abgrenzung
IST-Prozess erhoben & modelliert
Interviews durchgeführt
6 Prozessmodelle modelliert
Pain Points validiert & Handlungsfelder definiert
IST-Prozess freigegeben
Pain Points erhoben
Handlungsfelder definiert
SOLL-Richtung konkretisiert
Zentrale Prozessentscheide
Rollenlogik
Übergabe von Informationen
Optimierungsansätze
Jira-Feldliste vorbereitet
Benötigte Informationen pro HR-Einheit
Grundlage für Jira-Feldliste und mögliche Systemintegrationen geschaffen
Aktueller Fokus
Anforderungskatalog ausarbeiten
SOLL-Konzept finalisieren und fachlich abnehmen
WIR SIND HIER
Stand heute: Der IST-Prozess ist freigegeben. Die Pain Points sind erhoben, die Handlungsfelder definiert und die fachliche Grundlage für das SOLL-Konzept liegt vor
Notes: Zielbild & Rahmen geklärt: Projektziele, betrachtete Austrittskonstellationen, beteiligte HR-Einheiten und Abgrenzung gemeinsam definiert.
IST-Prozess erhoben & modelliert: Interviews durchgeführt; heutige Abläufe, Rollen, Systeme, Übergaben und erste Pain Points aufgenommen.
Pain Points validiert & Handlungsfelder definiert: IST-Workshop durchgeführt; Pain Points geprüft, ergänzt und zu übergeordneten Handlungsfeldern verdichtet.
SOLL-Richtung konkretisiert: SOLL-Workshop durchgeführt; zentrale Prozessentscheide, Rollenlogik, Informationsübergaben und Optimierungsansätze besprochen.
Jira-Feldliste vorbereitet: Benötigte Informationen pro HR-Einheit erhoben; Grundlage für Jira-Feldliste und mögliche Systemintegrationen geschaffen.
Nächster Fokus: Anforderungskatalog ausarbeiten, User Stories und Use Cases ableiten, SOLL-Konzept finalisieren und fachlich abnehmen

## Slide 4: Aus der IST-Analyse wurden Pain Points identifiziert und in vier Handlungsfelder abgeleitet
Fehlende zentrale Übersicht über Bearbeitungsstand und Zuständigkeiten
Unklare Zuständigkeiten bei Rückzahlungspflichten
Risiko von Doppeltickets
Fehlende Frühinformation bei zeitkritischen Austritten
Übersicht und Steuerung
Datenbasis und Systemintegration
Unvollständige und uneinheitliche Ticketinformationen
Manuelle Übertragung von SAP-Stammdaten in Jira
Abweichung zwischen Austrittsschein und PEP
Verteilte Informationen in Jira, SAP, PEP, E-Dossier und SharePoint
Sonderfallprüfungen erfolgen teilweise zu spät im Prozess
Unklare Regelung zu Arbeitszeugnis oder Arbeitsbestätigung
Manuelle Prüfungen mit begrenztem oder unklarem Nutzen
Varianten und Sonderfälle sind in Jira nicht strukturiert abgebildet
Austrittsschein ist nicht in die Ticketbearbeitung integriert
Freistellungen haben uneinheitliche Informationswege
Manuelle Prüfungen und Abschlüsse bleiben ausserhalb eines geführten Workflows
Standardisierung und Prozessdokumentation
Prozessausführung
Übersicht über alle Austrittsfälle inkl. Bearbeitungsstand, Zuständigkeiten, Prioritäten und Fälligkeiten
Filter- und Priorisierungslogik für (zeit-) kritische Fälle
Einhaltung der definierten SLAs/ Durchlaufzeiten transparent darstellen
Zentrale Fallführung und Dokumentation je Austritt
Daten systemübergreifend weiterverwenden (Schnittstelle zwischen SAP/ Umsystemen und Jira)
Pflichtangaben werden vor der Weiterbearbeitung geprüft ​
Prozessdokumentation, Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten.
Klare Rückfrage- und Eskalationswege.
Prozessvarianten auf fachlich notwendige Ausnahmen begrenzen.
Standardisierte Bearbeitungskriterien
Definition von Pflichtschritten je Prozessvariante.
Systemgestützte Bearbeitung von Aufgaben, Prüfungen, Übergaben und Entscheidungen
Automatische Auslösung und Dokumentation von Prozessschritten, wo dies fachlich sinnvoll ist
SLA-basierte Erinnerungen und Eskalationen
Pain Points
Optimierungsansätze
Notes: Fehlende Frühinformation bei zeitkritischen Austritte: Untermonatige Austritte, SMU, Rückwirkende Austritte
Unvollständige und uneinheitliche Ticketinformationen: Austrittsdatum fehlt oder ist widersprüchliche, Anhänge fehlen
Sonderfallprüfungen erfolgen teilweise spät im Prozess: Eingeschobener Vertrag, SMU-Fall, Frühpensionierung
Manuelle Prüfungen mit begrenztem oder unklarem Nutzen: Rückforderung Geburtstagsbons, Prüfung von Dienstjubiläumsansprüche durch HR Administration
Freistellungen haben uneinheitliche Informationswege: Freistellungsformular in Jira, Austrittsschein
Manuelle Prüfungen und Abschlüsse bleiben ausserhalb eines geführten Workflows: SMU-Fall, LZK, Prüfung von Bewilligungen, Prüfung von Rückzahlungspflicht
Die Handlungsfelder verdichten die Pain Points in vier Richtungen: Übersicht schaffen, Daten konsistent führen, Abläufe standardisieren und Prozessausführung systemgestützt gestalten.

## Slide 5: SOLL Austrittsprozess: Harmonisierung und Reduktion der Varianten
Austritts-Fall
Separate vorbereitende Prozesse
Austritt bearbeiten
Anstellung USB
Austritt
Austritt ist bestätigt
(Teil-)
Ablauf Befristung
Kündigung AN
(Teil-) Pensionierung
Austritt melden
Austritts-befragung
Kündigung AG
Info einholen
Info einholen
Einbezug HRB
Vertragsablauf
Inkl. Grund/ Details (Teil-) Pensionierung, Freistellung etc.
Out-of-scope
Einheitlicher Prozess für alle Austrittsarten. Variationen werden aufgrund des unterschiedlichen «Austrittsgrunds» in der Meldung festgehalten und steuern entsprechend den weiterführenden Prozess.
In-scope

## Slide 6: Der neue Prozess – die wichtigsten Veränderungen
Der Austrittsprozess wird weitgehend harmonisiert und systemgestützt abgebildet. Voraussetzung ist die Integration von Jira und SAP HCM.
6 → 1
Reduktion der Variantenvielfalt
Die Meldung der unterschiedlichen Austrittsarten wird vereinheitlicht. Ab dem Zeitpunkt des bestätigten Austritts erfolgt die Bearbeitung einheitlich.
6 → 0
Checklisten
Die unterschiedlichen Checklisten (To Do’s und Dokumentation) je nach Austritt entfallen – die Informationen stehen im Ticket.
2 → 0
Austrittscheine
Die separaten Formulare entfallen. Mit dem Versand der Austrittsbestätigung werden die notwendigen Informationen verschickt. Für die Zeitsaldi gilt eine Standardregel.
1
Zentrale Fallakte
Ein Hauptticket bündelt die gesamte Falldokumentation und steuert regelbasiert die Aufträge an die involvierten HR-Einheiten.
Systemgestützte Prüfungen
statt manueller Checklisten
Pflichtfelder und fallabhängige Aufgaben werden automatisch angezeigt/ausgelöst.
Sonderfälle wie eingeschobener Vertrag, rückwirkender Austritt oder frühzeitige Pensionierung werden direkt erkannt.
Automatisierung
Übergaben
Automatisierte regelbasierte Erstellung von Aufträgen an HR-Abteilungen (z.B. HR Beratung bei Rückzahlungspflicht oder HR Payroll bei einer Auszahlung von Zeitsaldi), Zeugnisprozess aus dem SAP-Austrittsdatum laufen systemgetriggert.
Vorschlag aus dem Workshop
Digitale Kündigungsmeldung
Mitarbeitende melden Kündigungen über das HR Service Portal. Bei nicht eingehaltener Kündigungsfrist wird eine Genehmigungsaufgabe für die Führungsperson ausgelöst.
Vorgabe Rechtsdienst: Kündigung muss schriftlich erfolgen (handschriftliche Unterzeichnung).
SOLL-Prozess: Die Kündigung wird bei der Führungsperson eingereicht (Ausnahme: beim HR) und von dort ans HR weitergeleitet werden (an hr@usb.ch).

## Slide 7: Fazit und Ausblick
Nächste Schritte
SOLL-Konzept finalisieren
Aus dem SOLL-Workshop abgeleiteten Anforderungskatalog finalisieren und fachlich abnehmen
Folgetermine Mitte Juli
Abschluss der Bachelorarbeit Anfang August
Einbezug von Führungsverantwortlichen?
Jira als zentrale Fallführung mit fall-/regelbasierten Aufgaben und Dokumentationsinhalten
Harmonisierung der Austrittsvarianten zu einem geführten Rahmenprozess
Ablösung der separaten Austrittsscheine durch eine digitale Informationsabfrage sowie Definition einer Standardregelung für Zeitsaldi
Kündigung wird bei der Führungsperson eingereicht
Wir bitten um Bestätigung der eingeschlagenen Richtung:

## Slide 8: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 9: Anhang

## Slide 10: Betrachtete Austrittskonstellationen
Die folgenden Austrittskonstellationen werden im Rahmen der Bachelorarbeit berücksichtigt:
Anstellungsart | Austrittsgrund
USB Fonds (Drittmittel) Aus- und Weiterbildung | Kündigung Arbeitnehmer
 | Kündigung Arbeitgeber
 | Auflösungsvereinbarung
 | Vertragsablauf
 | Ordentliche Pensionierung
 | Vorzeitige Pensionierung
 | Teilpensionierung
 | Teilaustritt
 | Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub

## Slide 11: IST-Konzept: Strukturierung in sechs Prozessmodelle
Die Austrittskonstellationen wurden zur besseren Vergleichbarkeit in sechs Prozessmodelle gegliedert
Anstellungsarten | Modelle
USB und Fonds | Vertragsablauf
 | Kündigung MA
 | Kündigung AG / Auflösungsvereinbarung
 | Pensionierung (Ordentlich / Frühzeitig)
Anstellungsart | Modelle
Aus- und Weiterbildung | Vertragsablauf
 | Kündigung (MA / AG) / Auflösung
Protokoll: Die IST-Prozesse sind validiert

## Slide 12: IST Austrittsprozess(e)
Mitarbeiter/in
Direktion Personal
Vorgesetzte/r
Austritt bearbeiten
Austritt verbuchen
Anstellung USB
Austritt
Ablauf Befristung
Kündigung AN/AG
(Teil-) Pensionierung
AuW
…
Austritt melden
Die Variationen im Austrittsprozess entstehen bei der Meldung des Austritts
Austritts-befragung

## Slide 13: Bei der IST Analyse wurden vier Handlungsfelder identifiziert
Bearbeitungsstand ist jederzeit nachvollziehbar
Offene Aufgaben sind klar ersichtlich (im Team, für die zugewiesene Person)
Zuständigkeiten sind eindeutig definiert
Übersicht und operative Steuerung
Konsistente Datenbasis und Systemintegration
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
IST
SOLL
Informationen liegen vollständig und konsistent vor ​
Übergaben erfolgen strukturiert und dokumentiert
Relevante Daten werden einmalig erfasst und gezielt systemübergreifend weiterverwendet ​
Pflichtangaben werden vor der Weiterbearbeitung geprüft ​​
Wiederkehrende Fälle folgen einer einheitlichen Bearbeitungslogik ​
Der Prozess ist dokumentiert und in den beteiligten Teams bekannt​
Varianten werden klar unterschieden und geführt ​
Sonderfälle werden anhand definierter Kriterien erkannt ​
Formulare sind in den Prozess eingebettet (falls vorhanden)​
Prüfungen und Freigaben werden systemgestützt geführt ​
Aufgaben werden automatisch oder regelbasiert ausgelöst ​
Prozessinformationen bleiben zentral dokumentiert​
Value Proposition (Soll-Situation)
Transparenz & Übersicht: Eine transparente Übersicht über den einzelnen Austrittsfall – sowohl für Kunden als auch innerhalb von HR – schafft Klarheit über Status, Verantwortlichkeiten und nächste Schritte. Die übergreifende Sicht auf alle Austritte ermöglicht eine bessere Steuerung, Priorisierung und Ressourcenplanung innerhalb des HR.
Einheitliche Fallführung & Systemintegration: Durchgängige und einheitliche Fallführung mit Systemintegration schafft eine konsistente Informationsbasis über alle beteiligten Rollen. Dadurch werden Mehrfacherfassungen, manuelle Abstimmungen, Rückfragen und Medienbrüche reduziert sowie die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Prozesse erhöht.
Prozessgestützte Bearbeitung: Austritte sollen strukturiert, standardisiert und möglichst automatisiert abgewickelt werden. Klare Verantwortlichkeiten sowie verbindliche Übergaben zwischen den beteiligten HR-Bereichen reduzieren Fehler, verkürzen Durchlaufzeiten und erhöhen die Prozesssicherheit/ Planungssicherheit.
Zentrale Bedürfnisse
IST-Zustand
Standardisierung und Prozessdokumentation
Systemgestützte Prozessausführung
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6

## Slide 14: Bei der IST Analyse wurden erste Optimierungsideen aufgenommen
Bearbeitungsstand ist jederzeit nachvollziehbar
Offene Aufgaben sind klar ersichtlich (im Team, für die zugewiesene Person)
Zuständigkeiten sind eindeutig definiert
Übersicht und operative Steuerung
Konsistente Datenbasis und Systemintegration
Informationen liegen vollständig und konsistent vor ​
Übergaben erfolgen strukturiert und dokumentiert
Relevante Daten werden einmalig erfasst und gezielt systemübergreifend weiterverwendet ​
Pflichtangaben werden vor der Weiterbearbeitung geprüft ​
Wiederkehrende Fälle folgen einer einheitlichen Bearbeitungslogik ​
Der Prozess ist dokumentiert und in den beteiligten Teams bekannt​
Varianten werden klar unterschieden und geführt ​
Sonderfälle werden anhand definierter Kriterien erkannt ​
Formulare sind in den Prozess eingebettet (falls vorhanden)​
Prüfungen und Freigaben werden systemgestützt geführt ​
Aufgaben werden automatisch oder regelbasiert ausgelöst ​
Prozessinformationen bleiben zentral dokumentiert​
Standardisierung und Prozessdokumentation
Systemgestützte Prozessausführung
Übersicht über alle Austritte und Einzelfälle inkl. Bearbeitungsstand, Zuständigkeiten, Prioritäten und Fälligkeiten
Filter- und Priorisierungslogiken für (zeit-)kritische Fälle
Einhaltung der definierten SLAs/ Durchlaufzeiten transparent darstellen
Zentrale Fallführung und Dokumentation je Austritt
Relevante Daten systemübergreifend weiterverwenden (Schnittstelle zwischen SAP/ Umsystemen und Jira)
Prozessdokumentation inkl. Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten. Klare Rückfrage- und Eskalationswege.
Prozessvarianten auf fachlich notwendige Ausnahmen begrenzen.
Standardisierte Bearbeitungskriterien. Definition von Pflichtschritten je Prozessvariante.
Das System ermöglicht die prozessgestützte Bearbeitung. Aufgaben, Prüfungen, Übergaben und Entscheidungen werden strukturiert geführt sowie – wo sinnvoll – automatisiert ausgelöst und dokumentiert.
SLA-basierte Erinnerungen und Eskalationen
Ideen zur Optimierung aus der IST-Analyse

## Slide 15: Notizen Durchsicht IST-Prozesse
Vertragsablauf USB:
  HR Support involviert HR Beratung nach Erstellung der Vertragsablaufsliste – ggf. sind schon Informationen vorhanden
  Bei Vertragsablauf wir das Jira Formular Vertragsablauf verwendet (nicht Austritt/Kündigung)
  Doppelte Meldungen sollten eigentlich nicht mehr vorkommen – HR Support meldet zT «vor», wenn der Lohn nicht mehr oder eben weiterhin ausbezahlt werden soll und reicht die Infos nach.
  In gewissen Fällen braucht die Payroll die Austrittsinfo zeitnah bei Prozessstart (zB Untermonatige Austritte / kurzfristige Austritte / SMU)
  Es gibt regelmässig Rückfragen von MA an die Payroll, da Zeitsaldi nicht ausbezahlt wurden wie mit dem VG vereinbart

## Slide 16: Notizen Durchsicht IST-Prozesse
Kündigung MA (USB/Fonds)
  Bei Kündigungen teilt die HRB die Rückzahlungspflicht (Berechnung wird durch HRB mittels einem Excel-Formular gemacht und ein Schreiben dazu erstellt) an die Payroll mit  erfolgt i.d.R. erst im Auftrag durch die HR Admin (prüft die Rückzahlungspflicht auch)
  Bei Freistellung: Time Management verarbeitet Informationen gemäss Freistellungsformular in Jira direkt beim Erhalt. Verarbeitung gemäss Guthabenregelung. -> Sollte im SOLL als eine separate Variante betrachtet werden
  Wichtig bei Auflösungsvereinbarung: Das Time Management und Payroll brauchen die gleichen Infos – für die Ausbuchung und Auszahlung im Austrittsmonat
  Bei (frühzeitiger) Pensionierung wird der Dienstjubi-Anspruch bis 6 Mte nach Austritt berücksichtigt. Bei Kündigung entfällt dieser Anspruch
  Bei Rückzahlungspflicht muss die Information frühzeitig vorhanden sein, auch wenn sie nachgereicht wird. Jemand muss diese pendent halten, wer?
Kündigung AG/ Auflösung
  Nach Bearbeitung durch die HR Beratung wird das Ticket entweder an den HR Support (Ergänzung Formular Austritt/Kündigung) weitergeleitet oder das Formular direkt ausgefüllt und das Ticket an die HR Admin übergeben

## Slide 17: Notizen Durchsicht IST-Prozesse
Ordentliche/ Frühzeitige Pensionierung
  Intention: proaktiv auf Führungspersonen zugehen
  Ordentliche Pensionierung wie Vertragsablauf mit zusätzlichem Zugehen auf Personen zugehen
Vertragsablauf AuW
  Sharepoint-Liste wird aktuell nicht geprüft, sondern direkt für die Bearbeitung bereitgestellt
  Ergänzung auf Austrittsliste: Abteilung, wo sie tätig waren (für Zeugnis) und ob es ein Zeugnis oder Arbeitsbestätigung gibt. Standardaustritte ab 6 Monaten = Austrittszeugnis. Klärung Vorgaben Ausbildungen
  Rückzahlungspflicht: was ist, wenn sie nach Abschluss Ausbildung keine Stelle finden? Besteht dann die Rückzahlungspflicht?
  Austrittsschein: Unklar, was damit gemacht werden muss – wer füllt ihn aus
    Ziel ist es das Guthaben zu kompensieren, so dass es nicht zu einer Auszahlung kommt
Kündigung/ Auflösung AuW
  Auflösung entsteht i.d.R. aufgrund einer Nicht-bestandenen Prüfung. -> ca. 6-7 Fälle im Jahr
    Zeugnis gibt es nach Standard bei mehr als 6 Mte = Zeugnis und sonst eine Bestätigung
    Müssen da immer alle Parteien unterschreiben? Im Vertrag ist bereits geregelt, dass bei Nicht-Bestehen der Vertrag endet.

## Slide 18: Notizen Durchsicht IST-Prozesse
Kündigung/ Auflösung AuW
  Auch bei den Lehrverträgen kann es zu Kündigung MA kommen
    Bei Minderjährigen muss ein Gespräch mit den Eltern geführt werden

## Slide 19: Notizen Durchsicht IST-Prozesse
Generelle Inputs
  Austrittsschein
    Generell überarbeiten/reduzieren auf das notwendige/abschaffen?
    Regelung zur Auszahlung der Zeitsaldi standardisierbar?
    Wichtig: beim Austritt müssen gewisse Infos / Kenntnisnahme mitgegeben / unterschrieben werden
    Wenn möglich ein Prozess für alle
  Meldung Rückzahlungspflicht
    Frühzeitig, einheitlich
  Geburtstagsbons
    Werden aktuell bei USB/Fonds-Anstellung infolge Austritts zurückgefordert, bei AuW nicht
  Austritt UA
    Aus erhalten bereits mit dem Vertrag einen reduzierten Austrittsschein (ohne Zeitsaldi)
    Es erfolgt keine Meldung, der Austritt wird direkt durch die HR Admin bearbeitet.
    Überspringt HR Time Management

## Slide 20: Flugebene 1: SOLL Austrittsprozess – Harmonisierung und Reduktion der Varianten
Austritts-Fall
Separate vorbereitende Prozesse
Austritt bearbeiten
Anstellung USB
Austritt
Austritt ist bestätigt
(Teil-)
Ablauf Befristung
Kündigung AN
(Teil-) Pensionierung
Austritt melden
Austritts-befragung
Kündigung AG
Info einholen
Info einholen
Einbezug HRB
Vertragsablauf
Inkl. Grund/ Details (Teil-) Pensionierung, Freistellung etc.
Out-of-scope
Einheitlicher Prozess für alle Austrittsarten. Variationen werden aufgrund des unterschiedlichen «Austrittsgrunds» in der Meldung festgehalten und steuern entsprechend den weiterführenden Prozess.
In-scope

## Slide 21: Kündigung AG
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
Vorgesetzter | Kündigungsgrund Informationen | HR Beratung über Kündigungsabsicht informieren Mit HR Beratung Details besprechen | Details zur Kündigung sind geklärt | HR Beratung
Vorgesetzter (AuW) | Kündigungsgrund Informationen | BV über Kündigungsabsicht informieren Mit BV Details besprechen Ausbildungsbehörden informieren | Details zur Kündigung sind geklärt | BV Ausbildungsbehörden
HR Beratung, BV, FV, HR Support | Details zur Kündigung sind geklärt | Kündigung/Vereinbarung erstellen (HR Support) & unterzeichnen (FV+ HR Beratung oder BV + Leitung Ausbildung) Dem MA übergeben Ablage im eDossier | Kündigungsschreiben (Auflösungsvereinbarung), Verfügung | MA
HR Beratung, BV, FV | Freistellungsvereinbarung innerhalb Kündigung / Auflösung ist gegeben | Details zur Freistellung geklärt | Freistellung | HR Time Management

## Slide 22: Austritt melden
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
HR Beratung, AuW | Kündigung AG (Kündigungsschreiben / Auflösungsvereinbarung) | Kündigung AG mit allen nötigen Informationen an HR Support übergeben | Jira Ticket mit Kündigung / Auflösung im Anhang | HR Support
MA / FV | Kündigung AN (inkl. Frühzeitige Pensionierung) | MA oder FV: Kündigung melden (digital) Auswahl der Anstellung, die gekündigt wird. Frühzeitige Pensionierung: zusätzliche Felder, Übertritt keine Kündigung. Eingang über HR Support weiterhin möglich. Wenn durch MA an HR Support gemeldet wird -> FV wird automatisch informiert Wenn gemäss EAV/GAV Kündigungsfrist nicht eingehalten, Bestätigung durch FV der frühzeitigen Kündigung nötig Kündigung im eDossier ablegen | Jira Ticket | HR Admin (wenn frühzeitiger Austritt bestätigt, sonst Zwischenkontrolle bei HR Support) HR Beratung (Rückzahlungspflicht ja)
HR Support, AuW | Bestätigung Vertragsablauf von FV (inkl. Ordentliche Pensionierung) | Information zu Ablauf als Jira Ticket erfassen AuW = Excel gemeinsame SP Liste bleibt  was braucht es, dass der Prozess hier harmonisiert werden kann? | Jira Ticket mit Info zum Austritt | HR Admin HR Payroll HR TM

## Slide 23: Austritt melden
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
System oder HR Admin | Kündigungsdatum | Kündigung bestätigen (Auslösen der Bestätigung an MA mit x Anhängen, Auslösen der Info an FV  Vorlagen auslösen/ autom. versenden), Bestätigungsschreiben autom. Ins eDossier.  kann das automatisiert/standardisiert werden? Geschäftlich oder Privat? + Freitext für eine andere E-Mail Adresse | Kündigungsbestätigung Austrittsinformationen Oberer Teil vom Austrittsschein  MA abgefragt Info an VF zur Handhabung der Zeitsaldi | MA FV
HR Beratung | In SAP vorhandene Rückzahlungspflicht | Wenn gemäss SAP (Schnittstelle) eine Rückzahlungspflicht vorhanden ist, wird autom. ein Subticket an die HR Beratung generiert HR Beratung klärt Details zur Rückzahlungspflicht inkl. Vereinbarung und dokumentiert sie im Ticket |  | HR Payroll

## Slide 24: Diskussionspunkte «Austritt melden (2/2)»
2. Weitergabe von Auflösungsvereinbarungen (Bezug: „Austritt melden", Zeile 3)
Szenarien: Bei den Auflösungsvereinbarungen gibt es verschiedene Szenarien: Abfindungszahlung, PEP-Saldi-Auszahlung, „per Saldo aller Ansprüche" usw.
Fragen:
  Was sind die einzelnen Informationen einer Auflösungsvereinbarung?
    Betrag Rückzahlung = Payroll
  Welche Information ist für welche HR-Einheit relevant – und welche nicht?
    Was passiert mit dem PEP Saldo / Freistellungsdatum = TM  Aufhebungsvereinbarung enthält die relevanten Infos, es braucht keinen Austrittsschein
    Nur bei Freistellung gibt es „per Saldo aller Ansprüche“ -> kommt selten vor gemäss Sarah Bass
    Pain Point: zuerst ausbuchen im TM, danach Auszahlung Payroll. Wenn es nicht korrespondiert, merkt das niemand mehr. Wichtig: HR Beratung rechnet nicht – HRB nur Info: Flexi zahlt, Ferien zahlt oder nicht wegen Freistellung, keine Zahlen. Ferienkürzungen werden erst nachtgelagert berechnet, HRB hat dann schon kommuniziert.
    SOLL: Abklärung durch HRB: Termin mit Absenzen und TM zur Besprechung. Keine Beträge sondern in Tage rechnen.
  Wie werden die relevanten Punkte strukturiert übergeben (z. B. Pflichtfelder/Kategorien im Jira-Ticket), sodass das nachgelagerte Team sofort erkennt, was relevant ist – ohne die ganze Vereinbarung lesen zu müssen und ohne dass etwas untergeht?

## Slide 25: Austritt bearbeiten
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
HR Payroll | Jira Ticket mit Info zum Austritt (inkl. Austrittsdatum) | Austritt in SAP hinterlegen (muss zwingend richtig sein -> Alles rückgängig machen erfordert viel Aufwand) + Muss früh wie möglich passieren, da einige Abteilungen früh planen Rückzahlungsbetrag einfordern (Verrechnung mit Lohn oder Rechnung stellen via FIBU) Abmeldung Versicherungen Bei laufende Familienzulagen -> Meldung an Ausgleichskasse ESS-Versandart im SAP ggf. umstellen auf Postversand Letzte Lohnabrechnung | Dokumentiertes SAP-Austrittsdatum Dokumentiertes Jira Ticket Lohnabrechnung Automatische Auslösung des Zeugnisprozesses (effektives Austrittsdatum verwenden, kann das umgewandelt werden in ein ZZ?) | Versicherungen Ausgleichskasse IAM für alle ICT-Umsysteme inkl. PEP MA Z-Tool (Zeugnisprozess; HR Admin) FIBU (Rechnungstellung)
HR Time Management | Jira Ticket mit Info zum Austritt (inkl. Austrittsdatum) | Zeitsaldi begleichen UKA-Fallabschluss (bei Krankheit während Austritt oder LZK) -> Bei Auszahlung oder Forderung geht es an HR Payroll weiter | PEP File zum Import zur Abrechnung in SAP ( Kommunikation/ Schulung durch HRB) Ergänztes Jira Ticket Offene Fälle im UKA abgeschlossen | HR Payroll Unfall-/ Krankentaggeldversicherung

## Slide 26: Austritt bearbeiten
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
HR Time Management | Jira Ticket mit Info zur Freistellung | Freistellung in PEP dokumentieren UKA-Fallabschluss (bei Krankheit während Austritt oder LZK) | Übersicht Guthaben / Zeitsaldi Ergänztes Jira Ticket Offene Fälle im UKA abgeschlossen | HR Payroll Unfall-/ Krankentaggeldversicherung
HR Payroll | Freistellungsinformation + PEP Import File | Guthaben auszahlen / einfordern | Innerhalb der Lohnabrechnung (auch erst im Folgemonat möglich) | MA

## Slide 27: Austritt bearbeiten
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
HR Admin | Jira Ticket mit Info zum Austritt | Austrittsrelevante Prüfungen Eingeschobener Vertrag? Frühpensionierung möglich? Rückwirkender Austritt? Mehrfachanstellung mit einer Personalnummer?  Miriam: was macht die Schnittstelle? SMU-Fall? LZK? Dienstjubiläumsanspruch (nur bei (Teil-)Pensionierung) Geburtstagsbon?  braucht es das noch? | Dokumentiertes Jira Ticket | HR Admin HR Payroll

## Slide 28: Austritt bearbeiten
Supplier | Input | Prozess | Output | Customer
HR Admin | Jira Ticket mit Info zum Austritt | G-Bewilligung prüfen Drittstaatenbewilligung B/F/N prüfen | Informationen und Abmeldungen | Migrationsamt Basel-Stadt
HR Payroll | Dokumentiertes SAP-Austrittsdatum | Zeugnisprozess auslösen (autom.) | Auftrag für Arbeitsbestätigung / Arbeitszeugnis | HR Admin
HR Admin, FV | Auftrag für Austrittszeugnis | Zeugnis / Bestätigung erstellen Zeugnisbausteine vorbereiten Bewertung/Ausfüllen durch FV/BV/VBB via Z-Tool Zeugnis zur Unterschrift an FV/BV/VBB senden Zeugnis unterzeichnen Zeugnis versenden Zeugnis ablegen | Arbeitsbestätigung / Arbeitszeugnis Abgelegte(s) Arbeitsbestätigung/Arbeitszeugnis | MA

## Slide 29: Diskussionspunkte «Austritt bearbeiten (2/3)»
4. Zeugnis-Regelung (Bezug: „Zeugnis erstellen«, Zeile 2 und 3)
<6 Monate: Arbeitsbestätigung
≥6 Monate: Zeugnis
Ausnahme: OA/AA → kein Zeugnis
Ausnahme von der Ausnahme: Frauenklinik-Ärzte → Zeugnis
Frage: So bestätigen? Wie im SOLL abbilden – Systemhinweis oder Pflichtfeld?
Eine Funktion für die Umwandlung von Zwischenzeugnis in ein Abschlusszeugnis wäre nötig -> Z-Tool Feature
Ist der Direktion Personal bekannt -> Sollte eine Regelung demnächst definieren
Entscheidung: wird separat erarbeitet im Rahmen der Überarbeitung des Zeugnisprozesses.

## Slide 30: Flugebene 3: Pflichtinhalte Austrittsticket (1/2)
A — Stammdaten (Aus SAP-HCM)
Anrede
Personalnummer
Vorname
Nachname
Geschlecht
Adresse
Telefon geschäftlich
Mail geschäftlich
Telefon privat
Mail privat
Department / Bereich / Direktion
Klinik / Abteilung
Team
Funktion
Führungsverantwortung (ja/nein)  Info in Bezug auf WFs, damit diese umgehängt werden
Fondsverantwortung (ja/nein)  Info an Finanzen
Teilaustritt (ja/nein)
B — Austrittsmerkmale (Aus Meldung)
HR Beratung (Ansprechperson)  autom. Ziehen aus SAP?
Betroffene Anstellung bei Mehrfachanstellung oder beide
Details zur Anstellung (BG, Anstellungsart)
Führungsperson (FV) – Ansprechperson als Vertretung
Kostenstelle
Funktion
Kündigungsschreiben / Auflösungsvereinbarung (als Anhang, PDF oder digitales Formular)
Austrittsgrund
Austrittsdatum -> muss anpassbar sein, da es oft zu Fehlern kommt oder ein Austritt gar kein Austritt ist
Kündigungsdatum

## Slide 31: Flugebene 3: Pflichtinhalte Austrittsticket (2/2)
C — Bedingte Pflichtfelder (nur wenn zutreffend – steuern den Folgeprozess)
Manuell zu erfassen (nur dem Melder/HR Beratung/FV bekannt):
FV ist über Kündigung informiert (ja/nein)
Rückforderungsbetrag (falls eine Rückzahlungspflicht besteht)
Freistellung (ja/nein) + Umgang Zeitsaldi
Arbeitszeugnis (ja/nein) + Unterschriftsregelung (bei ja)
Spezielle Vereinbarungen
Rückforderungsbetrag (falls eine Rückzahlungspflicht besteht)
Automatisch aus SAP/PEP/Umsysteme ableitbar / Automatisierte Berechnung/Kennzeichnung im Ticket
(heute teils manuelle HR-Admin-Prüfung):
Eingeschobener Vertrag (ja/nein)
Rückzahlungspflicht (ja/nein)
Frühpensionierung möglich? (ja/nein) -> ableitbar anhand Geburtstages
G-Bewilligung / Drittstaatenbewilligung B/F/N (Wohnort / Nationalität / Aufenthaltsstatus)
Krankheit bei Austritt oder LZK (aus PEP / UKA)
Mehrfachanstellung mit einer Personalnummer (aus SAP?)
Dienstjubiläumsanspruch (aus Dienstjahren)  bei Pensionierung anzeigen, sonst nicht
SMU-Fall (z. B. aus PEP)  Manuell
Rückwirkender Austritt (Austrittsdatum < heute)

## Slide 32: Flugebene 3: Austrittsschein – Inhalte
Inhalte
Name, Vorname, PNr., Abteilung, Austrittsdatum, Department, FV
Ferien
Flexitage
Über-/Minusstunden
Dienstjubiläum
Anerkennungsprämie
Schichtbonus
Unterschriften (MA, FV)
  Überstunden zwischen 61 – 170h: + Departementsleitung
  Überstunden ab 171h: + Spitaldirektor
Ablauf heute
HR Administration sendet den Austrittsschein an MA
MA sendet den Austrittsschein ausgefüllt zurück
HR Time Management erhält den Austrittsschein
Austrittsschein auf Unterschriften und Vollständigkeit der Daten prüfen
Allenfalls den Austrittsschein zurückweisen und auf Korrektur warten
PEP ausbuchen
Austrittsschein + PEP-Auszug an HR Payroll weiterleiten
Zusätzlich für HR Payroll relevante Daten
Über welchen Kanal soll die Kommunikation erfolgen? Private oder geschäftliche MA?
Aktuelle Adresse
Telefon
Mail
Bankdaten
Mehrarbeit
PEP-Zeitausweis (enthält Guthaben und Saldi) -> PEP-File
Fragen
Kann der heutige Austrittsschein ersetzt oder digitalisiert werden? Standardregeln für Plus-/Minusstunden definierbar?
  Im Lead sollte FV sein und nicht MA
Ist ein Austrittsschein bei einer Freistellung nötig?
Notes: Bei UA: Keine Zeitsaldi-Angabe